Załącznik nr 1 do Ogłoszenia                                      Nr 0400-OAG.261.37.2.2020

# PROJEKT UMOWY

# Umowa Nr 400.OP.023…..2020

Zawarta dnia  ……………r.. w Gdańsku  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie  NIP: 526-00-13-054, REGON 012513262-00440 reprezentowaną przez:

Marcina Drewę – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku,

Siedziba Oddziału: 80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 137 - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 210/2020 z dn. 03.06.2020 r.

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą/KRS pod firmą …………………………………. z siedzibą w miejscowości …….….…. kod pocztowy ……………………………NIP……………………… REGON………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „ Wykonawcą",

zwanych wspólnie „Stronami”.

Na podstawie przeprowadzonego uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane pod nazwą „roboty budowlane polegające na kompleksowej wymianie wykładzin dywanowych i malowaniu pomieszczeń          w Placówkach terenowy KRUS podległych Oddziałowi Regionalnemu KRUS            w Gdańsku w szczególności zerwanie starych wykładzin wraz z ich utylizacją, oczyszczenie podłoża przez szlifowanie      i odkurzanie, zagruntowanie, a w razie potrzeby lokalne uzupełnienie ubytków i montaż na kleju nowej wykładziny podłogowej o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, ułożenie listwy cokołowej 5 cm obszytej, wykonanej z tej samej wykładziny oraz przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków                                z poszpachlowaniem nierówności, naprawą spękań, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian wewnętrznych oraz sufitów farbą o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Postępowanie przeprowadzone zostało w podziale na następujące zadania:

- Zadanie nr 1 – prace wykonywane w Placówce Terenowej w Kościerzynie, ul. Mała Młyńska 10,

- Zadanie nr 2 – prace wykonywane w Placówce Terenowej w Kartuzach,                     ul. Piłsudskiego 12B.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania został przedstawiony w zał. nr 1 (zadanie nr 1) i nr 2 (zadanie nr 2) do ogłoszenia, które wraz z ofertą stanowią integralna część umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych         i przy użyciu własnych środków transportu, sprzętu, urządzeń, narzędzi, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa          i inne dokumenty, zgodność z polskimi normami, jak również z normami bezpieczeństwa.

- Roboty budowlane nie ujęte w formularzu ofertowym Wykonawcy, a konieczne zgodnie z zasadami wiedzy do realizacji przedmiotu umowy, nie wymagają zawarcia odrębnej umowy. Ich realizacja nastepuje na podstawie protokołu konieczności i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, jeżeli roboty te będą niezbędne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamówienia i od ich wykonania uzaleznione będzie dalsza realizacja umowy, a jednocześnie wartość wysztkich robót nie przekroczy łącznie 50% wartości niniejszej umowy.

- Protokół konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę oraz akceptowany przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez Wykonawcę w czynnym obiekcie         i w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad sanitarno- higiecznych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi stosowania standardowych środków ochrony           w sezonie infekcyjnym (COVID-19).

- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w obiektach Placówek Terenowych KRUS funkcjonujących od poniedziałku do piątku między godziną 07:00, a 15:00.

- W związku z ust. 9 i 10 wszystkie prace muszą być wykonane tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Urzędu. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego kolejność wykonywania robót.

- Wszelkie prace remontowe mogące wpływać na zakłócenia lub utrudnienia w pracy Urzędu będą wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, co do zakresu, sposobu i terminu ich wykonania.

- Prace głośne, uciążliwe lub utrudniające funkcjonowanie Urzędu będą wykonywane po godzinach funkcjonowania obiektu lub w dni wolne od pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę Zamawiającego bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy          z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia wykonania zamówienia/umowy.

§ 2

Terminy

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytą starannością, z zachowaniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy zgodnie z protokołem przekazania miejsca realizacji umowy.

- Termin zakończenia prac wyznaczono po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego    i przekazaniu bezusterkowego protokołu końcowego Zamawiającemu, jednak nie później niż do 22 grudnia 2020 roku.

§ 3

Prawa i Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wody oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót bez zbędnej zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy (zamówienia) w przypadku realizacji na warunkach odbiegających od ustaleń umowy,                                 a w szczególności z powodu niezgodności ilości, rodzaju, ceny, niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Za wadę uznaje się jawne lub ukryte właściwości w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych lub jakimkolwiek ich elemencie powodujące niemożność używania, korzystania z pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, obniżenie stopnia użyteczności, jakości lub inne uszkodzenia.

§ 4

Prawa i Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z umową, zamieszczonym ogłoszeniem, ofertą Wykonawcy, nienaruszającymi warunków umowy poleceniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżąca kontrolę jakości robót budowlanych               i materiałów stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały, dobrej jakości i wolne od wad, które posiadają wymagane atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w rzeczpospolitej polskiej oraz krajach UE i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z UE, w szczególności powinny:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215);

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- być przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych z uwzględnieniem specyfiki budynków użyteczności publicznej            w jakich zostały zastosowane.

- Z chwilą i na czas przejęcia miejsc objętych pracami Wykonawca staje się właścicielem   i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z realizacją przedmiotowej umowy, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp podczas wykonywania zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy na wysokościach pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia prac w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej oraz przepisów bhp.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku własnej działalności.

- Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy na własny koszt także elementów ruchomych w szczególności mebli lub wyposażenia, jeżeli w trakcie ich demontażu, wynoszenia, wnoszenia, montażu lub ustawiania zostaną uszkodzone.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających   w rejonie prowadzonych robót, a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia oraz innych zdarzeń dotyczących robót budowlanych, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, kucia itp. należy wykonywać                   z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia, na własny koszt.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub osobom trzecim podczas realizacji niniejszej umowy oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- W trakcie wykonywania prac remontowych Wykonawca ma obowiązek utrzymywania porządku i czystości ciągów komunikacyjnych, aby nie dopuszczać do zabrudzeń wykładzin podłogowych w pomieszczeniach oddanych do użytku po remoncie.

- Wykonawca zobowiązany jest każdego dnia po zakończonej pracy doprowadzić budynek oraz otoczenie budynku do stanu umożliwiającego Zamawiającemu wykonywanie pracy bez zakłóceń.

- Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, poz. 875, poz. 322, Dz.U. Z 2019 r. poz.1579) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, poz. 1565).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody oraz regulujących gospodarkę odpadami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaangażowania odpowiedniej liczby osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, za wyjątkiem okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

- Niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót Wykonawca zawiadamia o powyższym Zamawiającego, co potwierdzone zostaje stosownym protokołem podpisanym przez obie strony umowy.

§ 5

# Personel

- W celu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca oświadcza, że zapewni wykwalifikowaną i fachową kadrę posiadającą doświadczenie zawodowe, niezbędne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, do terminowej i prawidłowej ich realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu osób/pracowników           w przypadku zmian. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Podczas wykonywania zamówienia niedopuszczalne jest wprowadzanie na teren budynku Zamawiającego osób trzecich nie mających uprawnień do świadczenia zamówienia (nie wymienionych w wykazie).

- Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zatrudnienia pracowników wykonujących bezpośrednie prace fizyczne związane               z robotami budowlanymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z art.22 § 1  Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) z określonym przepisami minimalnym wynagrodzeniem ustalonym na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r.                                      o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (w przeliczeniu na pełny etat).

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę poprzez m.in. żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogu, w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o prace osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy, czynności których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię  i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót nastąpi obiektywnie konieczna zmiana osób deklarowanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, Wykonawca  powiadomi o powyższym niezwłocznie Zamawiającego lecz nie dłużej niż w  ciągu 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy.

- Zmiana osób, o której mowa w ust. 7 wymaga aktualizacji przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace tj. załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

- Jeżeli wskutek braku personelu nastąpi przerwa w wykonywaniu robót, będzie ona traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny przerwania prac budowalnych, czy też podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto …………………. zł,          a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23  % , kwotę brutto ………………………….. zł (słownie  …………………………..………………. złotych).

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość robót będących przedmiotem umowy.

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy, w tym koszty dojazdu do miejsca wykonywania zamówienia, dostawy, wniesienia, rozładunku, instalacji, itp.

- Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi                   i gwarancji.

- Przedstawione wymagania w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami koniecznymi do spełnienia, pomocnymi przy definiowaniu przedmiotu zamówienia. Jeśli wykonawca nie wniósł zastrzeżeń do opisu przedmiotu zamówienia na etapie  ogłoszenia, a w trakcie wykonywania umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia opisu o brakujące elementy, bez których wykonanie przedmiotu zamówienia nie byłoby możliwe, Wykonawca nie może domagać się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ponad cenę podaną w ofercie.

- Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT.

§ 7

# Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy (po usunięciu stwierdzonych ewentualnych wad i/lub usterek). Do protokołu Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające zastosowane materiały do użytkowania

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Termin do zapłaty nie biegnie w przypadku, gdy faktura Vat/rachunek zostanie wystawiony niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności

§ 8

Siła wyższa

- Jeżeli którakolwiek ze stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, niezwłocznie powiadomi     o powyższym pisemnie drugą stronę.

- Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym i niezależnym od stron, którego nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

§ 9

# Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia (naprawy) w okresie obowiązywania gwarancji, w terminie uzgodnionym z  Zamawiającym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………. miesięcy gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zamówienia, liczonej od daty odbioru całości zamówienia (od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy liczonych  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzw. wykonawstwo zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na ich usunięcie.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§10

# Kary umowne

# Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części               w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części          w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad;

- odstąpienia od realizacji umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 20% wartości brutto niewykonanego zakresu umowy;

- Za nieprzedlożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za każdą nieprzedłozoną umowę;

- za zawionione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyzej        7 dni w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczety dzień p[rzerwy w wykoaniu robót;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§11

# Dopuszczalne zmiany umowy, odstąpienie od umowy

- Istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji umowy w drodze aneksu,         w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:

  - wystąpienia utrudnień niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem robót -       o okres utrudnień;

  - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej.

- Wszystkie opisane powyżej przypadki wpływające na możliwość przedłużenia terminu realizacji zawartej umowy muszą zostać potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego:

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w tym jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania, pomimo pisemnego upomnienia     i upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na przywrócenie stanu zgodnego z warunkami umowy;

  - przerwania przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny robót na okres dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni od daty doręczenia w/w wezwania;

  - podzlecania całości robót lub dokonywania cesji umowy, albo jej części bez zgody Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać wówczas wyłącznie wynagrodzenia z tytułu tylko zrealizowanej części zamówienia.

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych                      i zabezpieczających wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, który stanowi podstawę do wystawienia faktur/rachunku przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych lub inne roszczenia odszkodowawcze i należności na rzecz podwykonawców.

§ 12

Osoby wyznaczone do kontaktu w zakresie realizacji umowy

- Do współpracy oraz do kontroli prawidłowości wykonywania robót ze strony Zamawiającego upoważnieni są w  Placówce Terenowej KRUS w Kościerzynie/ Kartuzach*- Pan……………… Kierownik Placówki Terenowej.

- Do współpracy oraz do kontroli prawidłowości wykonywania robót, a także do bezpośredniego nadzoru nad codzienną pracą osób wykonujących przedmiot zamówienia ze strony Wykonawcy upoważnieni są:

……………………………………………………………………………………

- Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. poz. 1000)       o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.

- Osobą upoważnioną do odbioru robót jest:  ze strony Zamawiającego ………………, ze strony Wykonawcy ………………………………………….

§ 13

# Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy       z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron         w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

- Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnienie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający		Wykonawca

Załącznik do umowv:

- Przedmiar remontowanych pomieszczeń w PT w Kościerzynie (zadanie nr 1)*,

- Przedmiar remontowanych pomieszczeń w PT w Kartuzach (zadanie nr 2)*,

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 0400-OAG.261.37.2.2020 wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić