Umowa (wzór)

(nr wniosku 57 )

Zawarta dnia  ……………………….  w Krakowie,  pomiędzy:

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie,                           al. Niepodległości 190, NIP 526-00-13-054,  REGON 012513262, reprezentowaną przez:

dr Justynę Kosecką – Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział  Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11.05.2020 r. nr 192/2020.

zwaną dalej    „Zamawiającym”

a

…………………………….

NIP …………………………

REGON………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

zwanych dalej stronami.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia                     11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), do zamówienia do którego nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa archiwum zakładowego Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie przy Placówce Terenowej KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa”:

  - Opracowanie koncepcji archiwum zakładowego wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy w zgodzie z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie jednokondygnacyjnego magazynu archiwum zakładowego.

  - Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. projektów oraz zbiorczego zestawienia kosztów.

- Szczegółowy zakres opracowania:

  - Opracowanie koncepcji budowy archiwum.

Zakres opracowania winien zawierać:

    - inwentaryzację w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia

    - rzut projektowanego budynku na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,

    - opis techniczny i funkcjonalny proponowanego rozwiązania

    - rzut i przekrój projektowanego budynku wraz z koncepcją rozmieszczenia regałów,

    - w przypadku konieczności wystąpienia o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych należy wykazać je na etapie opracowania koncepcji

  - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie jednokondygnacyjnego budynku archiwum zakładowego - zakres powyższej dokumentacji obejmuje:

    - przygotowanie map do celów projektowych i podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

    - opracowanie opinii geotechnicznej/dokumentacji badań podłoża gruntowego                i projektu geotechnicznego,

    - opracowanie projektu zagospodarowania działki wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszo - jezdnymi i zielenią,

    - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi opiniami                         i uzgodnieniami (w tym m.in. p.poż., z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)                   w następujących branżach:

      - architektura,

      - konstrukcja,

      - instalacje elektryczne i niskoprądowe (oświetleniowa wewnętrzna, kontroli dostępu, alarmowa: sygnalizacji włamania i napadu oraz wykrywania i sygnalizacji pożaru, monitoring wizyjny, odgromowa, fotowoltaiczna)

      - instalacyjna w zakresie wentylacji/klimatyzacji,

      - kolorystyka budynku,

      - wyposażenie budynku,

    - forma i ilość egzemplarzy opracowań będących przedmiotem umowy została opisana w Protokole przekazania dokumentacji stanowiącym załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu budowlanego przez właściwy organ, poprzez uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz do dokonania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa upoważniającego do występowania w imieniu Zamawiającego w postępowaniach zmierzających do uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wraz z protokołem przekazania opracowanej dokumentacji złoży pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna, kompleksowa, posiada aktualne uzgodnienia i w pełni wystarcza do realizacji przedmiotowego zadania.

- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego  (a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia regulującego  zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego do celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli w tracie realizacji zamówienia dojdzie do zmiany przepisów prawa (w szczególności w zakresie dotyczącym zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego do celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) Wykonawca zobowiązuje się dostosować przygotowane opracowania do aktualnego stanu prawnego tak aby możliwym było na ich podstawie udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Uzyskanie koniecznych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz poniesienie kosztów z tym związanych pozostaje do realizacji po stronie Wykonawcy w ramach ryczałtowego wynagrodzenia.

- Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wykonanie rzeczowe całości zadania.

- Jeżeli w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej Wykonawca określi przedmiot przez wskazanie znaków towarowych, patentów łub pochodzenia w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, jest zobowiązany do dodania słów „lub równoważne”, z opisaniem co rozumie przez takie sformułowanie (wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności). Opisując przedmiot za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym                 na etapie postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych i w trakcie realizacji wskazanych robót w zakresie bieżącego udzielania pisemnych wyjaśnień odnośnie zapytań wykonawców dotyczących rozwiązań techniczno-materiałowych określonych dokumentacją projektową.

- Wykonawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytania, o których mowa w pkt. f) w terminie do 48 godzin od daty otrzymania zapytań od Zamawiającego także wniesionych drogą elektroniczną.

  - Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla w/w projektów oraz zbiorczego zestawienia kosztów zgodnie                               z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                          w programie funkcjonalno-użytkowym.

  - Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, w razie konieczności lub potrzeb Zamawiającego (wynikających np. z przepisów prawa, zmiany warunków technicznych) dwukrotnej aktualizacji dokumentacji oraz przeszacowania kosztorysów inwestorskich (aktualizacja kosztorysów inwestorskich, przedmiarów).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego postępowania oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

- Zamawiający wymaga, aby w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczył koncepcję wraz z inwentaryzacją w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w formie określonej w Załączniku nr 3 do umowy.

- Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona                  do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki.

- Wykonawca w terminie do 30 sierpnia 2021 r. przekaże Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym, wizją lokalną i bieżącymi konsultacjami z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu oraz z zachowaniem umówionych terminów,

  - Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym zapoznania się z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa, przeprowadzenie wizji lokalnej, uzyskanie map, warunków technicznych podłączenia w niezbędne media, nowych badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej oraz uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi, ochroną konserwatora zabytków, ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

  - przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

  - w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowania dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy,

  - przekazania Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkich decyzji i postanowień organów administracji publicznej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wysłania/otrzymania przez Wykonawcę,

  - poszukiwania i proponowania Zamawiającemu wariantowych rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

      - Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania umowy.

      - Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy oraz przebiegiem procesu projektowego.

§ 5

Warunki Płatności

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę  netto: ……………………….. zł,   a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości……kwotę brutto: ……………….zł (słownie:  ……………………………………………………………………………………).

            - Wykonawca jest/nie jest podatnikiem VAT.

            - Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 płatne będzie, po przekazaniu kompletnej dokumentacji oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

            - Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej danych, dokumentów i koszty związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

            - Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

            - Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest Protokół przekazania dokumentacji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy podpisany po uzyskaniu  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

            - Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do potwierdzania protokołów, o których mowa w pkt. 6 powyżej są:

              - Kierownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego OR KRUS w Krakowie lub osoba zastępująca,

              - Kierownik Wydziału Ogólnego PT KRUS w Nowym Sączu lub osoba zastępująca.

              - Kierownik PT KRUS w Nowym Sączu lub osoba go zastępująca.

            - W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny  być przekazywane na konto użytkownika           o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

            - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

            - Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami do kontaktu ze strony Zamawiającego są:

  - Kierownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego OR KRUS w Krakowie,                   ………………………., tel. ……………….. lub osoba zastępująca,

  - Kierownik Wydziału Ogólnego PT KRUS w Nowym Sączu, ……………………….. tel.……………

  - Kierownik PT KRUS w Nowym Sączu, ……………………….. tel.……………

- Przedstawicielem do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

- …….…………., tel. ……………..

- Zmian osób o których mowa w punkcie 1. i 2. nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

  - zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 1. - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad (także w okresie rękojmi),

  - odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto,

  - za zwłokę w opracowaniu rozwiązań zamiennych, wynikających z błędów projektowych, w stosunku do terminu o którym mowa w § 9 ust. 4 - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności (faktury/rachunku) Wykonawcy pod warunkiem, że na dzień obciążenia karami umownymi pozwalać na potrącenie będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa Jeżeli należność Wykonawcy jeszcze nie powstała, albo potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zapłaci karę umowną na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty kary umownej.

- Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest kumulacja kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Łączna jednak wartość kar umownych nie będzie przekraczać 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 8

Ubezpieczenie

      - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy do  dnia……………… - Załącznik nr 5 do umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia w całym okresie wykonywania umowy i obowiązywania rękojmi oraz przekaże kopie polisy na co najmniej 1 dzień przed wygaśnięciem poprzedniej polisy.

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

Rękojmia

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy na okres 2 lat, licząc od daty odbioru całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy bez uwag wraz z ostateczną decyzją pozwolenie na budowę, przy czym okres rękojmi w razie nieuzyskania w tym terminie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ulega wydłużeniu do dnia zakończenia robót wykonywanych na jej podstawie i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

            - Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania bez uwag protokołu przekazania i odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, wraz z wymaganymi oświadczeniami.

            - W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

            - W przypadku wystąpienia błędów projektowych Wykonawca opracuje w ramach rękojmi rozwiązanie zamienne usuwające błędy projektowe w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego (pisemnie lub mailem lub faksem), wraz z kosztorysami inwestorskimi i różnicowymi w stosunku do rozwiązania podstawowego.

            - Za wadę uznaje się w szczególności:

  - niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy,

  - jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - niezgodność wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie,

  - obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy,

  - obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

  - sytuację, w której element przedmiotu umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

  - sytuację, w której przedmiot umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,

  - nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

            - W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

            - Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 6, w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.

            - W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

            - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

§ 10

Prawa autorskie i zaleŻne

      - Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 pkt 1niniejszej umowy zwany dalej opracowaniami projektowymi zostanie przekazany Zamawiającemu z przeniesieniem wszystkich majątkowych praw autorskich i praw zależnych do nich zgodnie z poniższymi ustępami (prawa autorskie), w ramach przysługującego wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy. Przeniesienie ww. praw nastąpi automatycznie z chwilą odbioru bez uwag opracowanej dokumentacji bez konieczności składania przez Wykonawcę odrębnego oświadczenia.

      - Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 niniejszej umowy, wyłączne prawa do korzystania z opracowań projektowych wskazanych w ust. 1 i do rozporządzania nimi. Nabycie praw wyłącznych przez Zamawiającego następuje na czas trwania autorskich praw majątkowych na terenie Polski i zagranicą i to na następujących polach eksploatacji:

        - udostępnianie i wykorzystywanie opracowań projektowych w wewnętrznych materiałach Zamawiającego w tym także w odniesieniu do ich części oraz ich dalszych opracowań, w szczególności przekazywanie opracowań projektowych lub ich dowolnej części a także ich kopie:

          - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

          - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

          - innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

          - osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

          - innym wykonawcom w celu dokonywania przeróbek lub zmian na zlecenie Zamawiającego

        - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań projektowych - do wytwarzania określoną techniką ich kolejnych egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

        - w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania opracowań projektowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera (zarówno trwałej, jak i operacyjnej) oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, wykonywania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Wykonawca wyraża na to zgodę,

        - w zakresie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, wykonywania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania opracowań projektowych niezależnie od formy jego wyrażenia, formatu, systemu lub standardu,

        - w zakresie udostępniania opracowań projektowych w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności do elektronicznego udostępniania na żądanie), do publicznego udostępniania w sieciach teleinformatycznych, w tym w Internecie oraz w sieciach zamkniętych, a także na innych nośnikach danych.

      - Zamawiający nabywa ponadto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów Wykonawcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz na polach eksploatacji określonych w ust. 2.

      - Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w utworach o którym mowa ust. 1 o ile nie będą one naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora utworu. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

      - Wykonawca zapewnia, że wszelkie dokumenty i materiały będące wynikiem realizacji opracowań projektowych nie będą zagrażać, ani naruszać żadnego dobra lub prawa osoby trzeciej, a także że nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z opracowań projektowych objętych przekazaniem praw autorskich majątkowych osobom trzecim.

      - Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do opracowań projektowych, w szczególności w zakresie zmian niezbędnych do korzystania z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:

        - rozporządzania i korzystania z opracowań projektowych w szczególności przetworzonych fragmentów, adaptacji, przeróbek na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu,

        - upoważnienia innego podmiotu do wykonania ich opracowań lub ich wybranych części, w szczególności przekazywanie opracowań projektowych lub ich dowolnej części a także ich kopie:

        - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

        - innym wykonawcom w celu dokonywania przeróbek lub zmian na zlecenie Zamawiającego.

      - W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i skierowaniu przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do opracowań projektowych jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się:

        - zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich do opracowań projektowych,

        - pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej.

§ 11

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy i terminu, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy, a uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym kształcie i w terminie określonym umową,

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym terminu - w przypadku wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, w tym osób fizycznych, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.

  - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 i 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu podpisanego przez obie Strony, chyba że umowa przewiduje inaczej.

§ 12

Zachowanie poufności

- Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.

- Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

- Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne ujawnianie lub pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1000).

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy, niezależnie od uprawnień określonych w kodeksie cywilnym, w przypadku:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

  - gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z postanowieniami umowy i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia,

  - dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania;

  - suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1 przekroczyła kwotę 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy skutki odstąpienia nie będą rozciągać się na kary umowne (§ 7 niniejszej umowy), rękojmię (§ 9 niniejszej umowy) i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- Wobec powyższego Wykonawca oraz Zamawiający będą postępować zgodnie z poniżej wskazanymi obowiązkami:

  - w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego lub innej upoważnionej osobie.

  - w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej osoba wskazana przez Zamawiającego w pkt. 1 przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania Zamawiający może przejąć, co wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 80% liczonego wobec całości Zamówienia. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury.

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 10 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w niniejszej umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia. Odstąpienie od umowy następuje z dniem pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynach odstąpienia.

§ 14

Inne postanowienia

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane.

            - Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

            - Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -	Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 -	Wytyczne do projektowania

Załącznik nr 3 -	Protokół przekazania dokumentacji - wzór

Załącznik nr 4 -	propozycja lokalizacji archiwum na terenie nieruchomości

Załącznik nr 5 -	Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

……………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do      składania oświadczeń woli w imieniu              Wykonawcy)

Załącznik nr 1

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Informacje wyjściowe do projektowania:

- teren przeznaczony pod budowę położony jest w Limanowej przy ul. Szwedzkiej 1 na działce o numerze 163/5, wpisanej do księgi wieczystej o numerze NS1L/00000100/8. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa,

- na nieruchomości, o której mowa powyżej został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- działka zabudowana jest budynkiem biurowym oraz budynkiem garażu,

- nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa.

- Wytyczne i zalecenia do projektowania:

- należy zaprojektować nowy budynek magazynu archiwum jako jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok. 250 m2, z maksymalnie wykorzystaną powierzchnią składowania akt przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty realizacji budowy i eksploatacji – propozycję lokalizacji archiwum na terenie nieruchomości stanowi załącznik nr 4;

- należy zaprojektować i skalkulować wyposażenie nowego budynku w regały przesuwne (z ręcznym napędem korbowym);

- należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną obsługującą budynek archiwum oraz budynek PT KRUS w Limanowej;

- pomieszczenia archiwum powinny:

- być suche (wilgotność w granicach 30-50%), zapewniać właściwą temperaturę w ciągu roku (w przedziale 14-18°C);

- posiadać skuteczną wentylację i sprawną instalację elektryczną;

- być zabezpieczone przed włamaniem poprzez co najmniej wzmocnione drzwi, z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania (kontrola dostępu użytkownika);

- być zabezpieczone przed pożarem poprzez co najmniej system wykrywania ognia i dymu oraz gaśnice odpowiednie do potencjalnego źródła pożaru;

- zapewniać możliwość stałego dostępu do całości przechowywanej dokumentacji bez potrzeby przestawiania części dokumentacji w celu dotarcia do innej;

- posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność bez potrzeby korzystania z przenośnego źródła światła oraz zapewniające odpowiednie natężenia światła zgodne z obowiązującymi przepisami;

- posiadać posadzkę wykonaną z powłoki niepylącej, łatwej do utrzymania w czystości, w pomieszczeniach archiwum nie należy:

- stosować farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne, a zwłaszcza formaldehyd, ksylen i toluen;

prowadzić rur i przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, chyba że sposób ich zabezpieczenia nie zagraża przechowywanej dokumentacji.

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

częściowej/kompletnej *

Wykaz prac projektowych i innych usług objętych zamówieniem

| Lp. | Zakres prac | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy | 2 egz. w wersji papierowej* |
| 2. | Koncepcja dobudowy składnicy akt | 2 egz. w wersji papierowej* |
| 3. | Projekt budowlano-wykonawczy, zawierający: - opinię/badania geotechniczne dot. posadowienia obiektu, - projekt zagospodarowania działki, - projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych, projekt instalacyjny w zakresie wentylacji/klimatyzacji, kolorystykę budynku, | 5 egz. w wersji papierowej* |
| 4. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w każdej branży oddzielnie | 5 egz. w wersji papierowej* |
| 5. | Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - z podziałem na branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów | 2 kpi. w wersji papierowej* |
| 6. | Wersja elektroniczna dokumentacji wymienionej w pkt. 1 -5 w formacie .pdf Układ, zawartość rzeczowa, numeracja - dokładnie tak, jak w wersjach papierowych. Edytowalna wersja elektroniczna wszystkich rysunków np. w programie AutoCAD | po 1 kpl * |

*niepotrzebne skreślić (dla odbioru dokumentacji częściowej)

Potwierdzam odbiór dokumentacji związanej z zadaniem pn. „Budowa archiwum zakładowego Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie przy Placówce Terenowej KRUS w Limanowej ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa”.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC