Załącznik nr 3 do ogłoszenia

nr 0400-OAG.263.35.2026

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ………………………….....w Gdańsku, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą                                   w Warszawie,  NIP: 526-00-13-054, REGON 012513262 reprezentowaną przez:

……………………………-…………………. Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 137, 80-043 Gdańsk -  na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr …... z dnia ………. r.

zwaną  dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………..,

zamieszkałym………………………………………………….., PESEL:………………………….. prowadzącym  działalność gospodarczą pod nazwą/firmą………………., adres wykonywania działalności gospodarczej ………………………………………………………………..….., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……………………….., REGON: ………….. lub (opcjonalnie)

………………….. z siedzibą w ………………………………………………, posiadającą NIP …………………., REGON ………………………, wpisaną/ym do ……………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………., NIP: ……………………., REGON: ………………………, reprezentowaną/ym przez:……………………………………………..…..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwane „Stronami”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2026 r. poz. 793) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot oraz sposób realizacji umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji połaci dachowej w Placówce Terenowej KRUS  w Sztumie,  ul. Słowackiego 1, 82-400 Sztum.

- Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem w szczególności:

- zabezpieczenie obszaru robót,

- demontaż jednostek dachowych klimatyzacji,

- zdjęcie starej papy,

- wykonanie izolacji poziomych, przeciwdźwiękowych,

- położenie nowej warstwy papy,

- wykonanie obróbek dachowych oraz obróbek przy kominach,

- montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej,

- montaż wpustów dachowych, rynien, rur spustowych,

- wykonanie koniecznych obróbek blacharskich,

- wykonanie instalacji odgromowej wraz z przeprowadzeniem badania sprawności,

- ponowny montaż jednostek dachowych klimatyzacji,

- wywóz materiałów z rozbiórki oraz ich utylizacja,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z Przedmiarem robót stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych prac i czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 i 2.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, zweryfikował zakres danych niezbędnych do przedstawienia oferty oraz akceptacji warunków umowy.

- Wykonawca przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami,                            normami, niniejszą umową, złożoną ofertą, warunkami postępowania oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym,  z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza  przedmiot umowy.

§ 2

Zasady realizacji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie.

- Wszelkie czynności montażowe typu wiercenia, kucia itp. należy wykonywać                                     z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych     z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

- Materiały, zastosowane do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty zgodności   z aprobata techniczną, zgodność z polskimi normami, lub deklaracje zgodności producenta, jak również z normami bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytą starannością.

- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie PT KRUS od poniedziałku do piątku między godziną 07:00 a 15:00, w związku z powyższym wszystkie prace muszą być wykonane tak, aby była możliwa praca pracowników oraz swobodny dostęp do siedziby Placówki. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego kolejność wykonywania robót.

- Wszelkie prace budowlane mogące wpływać na zakłócenia lub utrudnienia w pracy Placówki będą wykonywane wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, co do zakresu, sposobu, terminu i kolejności ich wykonania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę Zamawiającego - bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy                  z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia wykonania umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie niezbędne roboty demontażowe, porządkowe, posprzątanie, wywiezienie gruzu, usuniętych elementów i ich utylizacja, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do wody oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność realizacji przedmiotu umowy                z wymogami określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz załącznikach do umowy.

- W ramach umowy Wykonawca wykona niezbędne dla realizacji  prace przygotowawcze.

- Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, a także obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP i ppoż.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu podczas wykonywania prac od chwili przekazania terenu do ostatecznego odbioru robót.

- Odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, do którego Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty aprobaty techniczne, zgodność z polskimi normami, jak również z normami  bezpieczeństwa, dotyczącymi użytych materiałów budowlanych.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

## przekazanie Wykonawcy terenu robót;

## dokonanie wyboru zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów, m.in. koloru rynien, itp.,

## dokonywanie odbiorów;

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie umowy;

## uczestnictwo w odbiorze końcowym i nadzór nad przebiegiem terminowym robót budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w oświadczeniu.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności  do:

- żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących wymogu zatrudnienia o którym mowa w § 5 ust. 1,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  wymagań dotyczących zatrudnienia określonych w § 5 ust. 1,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                         o pracę osób wskazanych w oświadczeniu.

5.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów wskazanych w ust. 4 i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wszystkie lub niektóre wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 1 umowy czynności                w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                 o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu                     oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy                  lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                                    lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy           (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, a w dalszej części zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781, z 2026 r. poz. 252), poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.

# § 4

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6;

  - pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Przedmiarem robót, Opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa i normami;

  - utrzymywanie porządku na terenie budowy;

  - Wykonawca zapewni swobodne poruszanie się wokół budynku oraz będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady                                       i śmieci; przy czym miejsce do składowania materiałów i pomieszczenie dla pracowników – Wykonawca zapewni w ramach przekazanego terenu pod roboty budowlane;

  - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie                       z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa                            i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47 poz. 401);

  - wykonania robót z materiałów, które odpowiadają jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 poz 524 ze zm.);

  - W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie                                      z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą,                             że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymagań jakościowych, Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i dokona wymiany tych materiałów na materiały odpowiedniej jakości bez dodatkowego wynagrodzenia;

  - zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia                                      i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

  - umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy  w każdym terminie;

  - Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy zgodnie                                    z Załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu osób/pracowników                         w przypadku zmian. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

  - Podczas wykonywania zamówienia niedopuszczalne jest wprowadzanie na teren budynku Zamawiającego osób trzecich nie mających uprawnień do świadczenia zamówienia (nie wymienionych w wykazie).

  - Osoby uczestniczące od strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy zobowiązane są przed wejściem na teren obiektów okazać pracownikom Zamawiającego dokumentu tożsamości.

  - Wszelkie prace w obrębie drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,                                            a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

  - szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe    w związku z prowadzonymi robotami,

  - wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

  - uszkodzenia lub zniszczenia w obrębie drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew naruszające ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.),

  - uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń  i aparatury znajdujących się na terenie robót,

  - ewentualne szkody środowiskowe na terenie wykonywanej pracy oraz na terenie do niego przyległym z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania    z odpadami wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem Podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy, w szczególności będących efektem naruszenia przepisów ochrony środowiska; odpowiedzialność Podmiotu obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone,

  - zagospodarowanie odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

  - dokonanie właściwych odbiorów technicznych zgodnych przepisami branżowymi  (jeżeli wymagane).

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne, ekonomiczne i finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością;

  - wykonana przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz opisem przedmiotu zamówienia;

  - uzyska wszelkie pozwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy (jeżeli wymagane);

  - utrzyma porządek na terenie budowy,

  - zapewni przy robotach odpowiedni nadzór techniczny oraz pracowników                                   o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

  - zorganizuje, a następnie zlikwiduje zaplecza budowy na własny koszt,

  - zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, będącej załącznikiem do niniejszej umowy,

  - spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał,

  - w okresie trwania umowy, 2 osoby biorące udział w realizacji, wykonujące czynności związane  z przedmiotem umowy, zatrudni jako swoich pracowników   w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

  - zapoznał się z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego,  dokonał wizji lokalnej, zweryfikował zakres danych niezbędnych do przedstawienia oferty oraz akceptacji warunków umowy.

## § 5

Klauzula społeczna

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiot umowy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 poz. 277 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, przez okres realizacji niniejszego zamówienia, za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na pełny etat) ustalone przez Wykonawcę na podstawie art. 6-8 ustawy z dnia 10 października    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r. poz. 1773). Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. Zamawiający uzna samozatrudnienie za spełnienie warunku.

- W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udokumentuje w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia żądania fakt zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę przez przedłożenie Zamawiającemu:

  - oświadczenia zatrudnionego pracownika lub

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub

  - innych dokumentów zanonimizowanych, ale zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                             w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy                   o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków pracownika.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest  w szczególności uprawniony do żądania:

  - aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,

  - wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,               o którym mowa w ust. 1.

## § 6

# Termin wykonania umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy nie później niż w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Dla dochowania terminu wskazanego w ust. 1 wymagane jest podpisanie przez Strony przed jego upływem protokołu, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

- Odbiór zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawicieli obu Stron; wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 7

# Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa                               i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Wykonawca zapewnia, że osoby realizujące niniejszą umowę posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa                                    (w szczególności przepisami BHP).

- Przy wykonywaniu robót budowlanych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa  i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu prac.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- zapoznanie pracowników z przepisami BHP i ppoż.;

- przeszkolenie pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie budynku, w którym realizowany jest przedmiot umowy;

- poinformowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy;

- poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie placówki terenowej;

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego;

- wyposażenie pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, posiadający wymagane atesty i wyposażenie minimalizujące ryzyko wypadku;

- niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie posiada odpowiednich uprawnień.

- Wykonawca winien:

  - znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi się posługuje wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny,

  - posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac,

  - pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być wyposażeni w środki ochrony zbiorowej, jeśli prace tego wymagają oraz środki ochrony indywidualnej                                oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

  - w celu wyeliminowania wypadków na budowie należy przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić instruktaż dla zatrudnionych pracowników,                                     z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót budowlanych, których charakter może stworzyć ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. upadku z wysokości, czy porażenia prądem elektrycznym.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenie okoliczności            i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie siedziby Placówki Terenowej KRUS w Sztumie w czasie i z przyczyny wykonywania usługi związanej z realizacją umowy, odbywać się będzie w obecności wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca wyznaczy osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, która ze swej strony będzie odpowiadała za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami BHP i p. poż.

- W celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie siedziby Placówki Terenowej KRUS                         w Sztumie wyznacza się koordynatora w rozumieniu art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy                            w osobie …………………………………………………

- Wykonawca określa kolejność robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.

# § 8

# Wynagrodzenie, warunki płatności

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego wartość wynosi  netto; ……………………….. (słownie: ……………………………złotych),  wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …. %  kwotę brutto; ……………………..złotych (słownie:  ………………………………..złotych).

- Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury VAT będzie oryginał protokołu odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.  Obowiązek dostarczenia wskazanego protokołu Zamawiającemu spoczywa na Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktura ustrukturyzowana winna być wystawiona na Zamawiającego, tj.:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Gdańsku

ul. Trakt Św. Wojciecha 137

80-043 Gdańsk

NIP 5260013054

Identyfikator wewnętrzny KSeF 5260013054-04002

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę jej wprowadzenia do Krajowego Systemu e-Faktur (tj. dzień nadania numeru identyfikującego w KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

- W przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności KSeF przewidzianych w art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) Wykonawca dostarczy fakturę w postaci elektronicznej na adres e-Doręczenia: AE:PL-93591-48194-RTAUW-19 lub adres poczty elektronicznej gdansk@krus.gov.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

# § 9

# Kary umowne

- Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kary umowne  
w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym w § 6 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego                 w § 8 ust. 2 za każdy dzień  zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2,

- w przypadku niewypełnienia obowiązków określonych w § 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każde takie uchybienie,

- za wprowadzenie na plac budowy podwykonawców z pominięciem warunków, określonych w § 10 umowy – w wysokości 200,00 zł za każde takie zdarzenie.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.  z 2026 r. poz. 795).

- Wykonawca oświadcza, że poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraził zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części zamówienia: ………………………………………………………………………………../Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

1) powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcom, mimo nie wskazania w umowie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnować z podwykonawstwa,

3) zmienić podwykonawcę wskazanego w Umowie.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo między Wykonawcą,                                      a podwykonawcą w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

5. Wykonawca do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury dostarczy pisemne oświadczenie o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane wraz z oświadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych płatności wchodzących w skład zakresu objętego niniejszą umową.

6. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokości określonej w odpowiedniej umowie                                            o podwykonawstwo – bez odsetek za zwłokę w wypłacie tego wynagrodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót objętych niniejszą umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową.

# § 11

# Odstąpienie od umowy

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w ciągu 21 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie niedochowania przez Wykonawcę terminu określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy                       z winy Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia umowy, strony zachowują prawo do egzekwowania  kar umownych.

§ 12

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość na prace budowlano-montażowe na okres ………. miesięcy.

- Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795)  jest niniejsza umowa.

- Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, osoby trzecie wystąpią                              z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

- O wadach lub usterkach powstałych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy przedmiotu umowy lub usunięcia wad i usterek powstałych w okresie jej obowiązywania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

- Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie rękojmi i gwarancji wady oraz usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Wybór uprawnień wynikających z gwarancji albo rękojmi jest wyłącznym uprawnieniem

Zamawiającego.

§ 13

#### Ubezpieczenie Wykonawcy

(zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy)

- Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu świadczenia usług objętych Umową Wykonawca przedłożył, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC z dnia ………….. wystawionej przez ……………………….. z sumą gwarancyjną w wysokości ………………. zł ważnej od dnia …………… do dnia …………..  stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

- W przypadku, jeżeli ubezpieczenie OC stwierdzone polisą, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje pełnego okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia wymienionego w ust. 1 przez cały okres trwania Umowy i przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

# § 14

Odbiór końcowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot  umowy opisany  w § 1 umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru przedkładając kompletną dokumentację.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

- Wszystkich odbiorów dokonywał będzie przedstawiciel Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów końcowych Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę  o dostrzeżonych wadach, a ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający może: obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne                                 i umożliwiają korzystanie  z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń obiektu, którego termin odbioru nastąpił po dacie zgłoszenia go do odbioru, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia obiektu, którego termin odbioru nastąpił po dacie zgłoszenia go do odbioru, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia obiektu, którego termin odbioru nastąpił po dacie zgłoszenia go do odbioru.

§ 15

# Koordynacja wykonania postanowień umowy

- Do kontaktu i koordynacji wykonania postanowień niniejszej umowy upoważnieni są:

  - ze strony Zamawiającego:

………………………………………,  e-mail: …………………………………

  - ze strony Wykonawcy:

…………………………………….. , e-mail: ………………………………….

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 powyżej wymaga poinformowania drugiej Strony umowy na piśmie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania, potwierdzenia i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazują sobie pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

# § 16

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych dotyczących danych osobowych.

- Strony umowy zobowiązują  się do zachowania zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji, w szczególności do danych osobowych, w których posiadanie weszły lub  wejdą  w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazywanych przez drugą Stronę. Uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.

- Wobec naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, w stosunku do swoich przedstawicieli upoważnionych do zawarcia Umowy i reprezentowania Stron oraz innych osób uczestniczących w jej realizacji, których dane będą udostępnione drugiej Stronie.

- Obowiązek zostanie spełniony poprzez przekazanie informacji zawartych w klauzulach stanowiących załączniki nr 5 do niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron odpowiada za treść informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie,                  w jakim jest to informacja przekazywana w jej imieniu jako Administratora danych  osobowych.

- Strony przyjmują do wiadomości, że w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) informacje o niniejszej umowie w zakresie określonym powołanymi przepisami zostaną udostępnione                                  w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

# § 18

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron                       w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory, wynikłe w trakcie realizacji umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795).

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Umowa została zawarta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

niepotrzebne skreślić

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy

zapis opcjonalny dotyczy umów zawartych w postaci elektronicznej

......................................  	 	 	 	 	........................................... Zamawiający: 	 	 	 	 	 	                     Wykonawca:

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – dokumentacja postępowania wraz z Ofertą Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z Przedmiarem robót

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru końcowego robót

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – Klauzula RODO

Załącznik nr 6 – Polisa ubezpieczenia OC

Załącznik nr 2 do umowy

nr 0400-OAG.263…….2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Placówki Terenowej KRUS                 w Sztumie, ul. Słowackiego 1, 82-400 Sztum

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Roboty budowlane polegające na wykonaniu pokrycia dachowego                                  z styropapy  na dachu o powierzchni około 250 m2 wraz z wykonaniem innych prac towarzyszących, w tym m.in.:

- Zabezpieczenie obszaru robót,

- Demontaż jednostek dachowych klimatyzacji,

- Zdjęcie starej papy,

- Wykonanie izolacji poziomych, przeciwdźwiękowych,

- Położenie nowej warstwy papy,

- Wykonanie obróbek dachowych oraz obróbek przy kominach,

- Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej,

- Montaż wpustów dachowych, rynien, rur spustowych,

- Wykonanie koniecznych obróbek blacharskich,

- Wykonanie instalacji odgromowej wraz z przeprowadzeniem badania sprawności,

- Ponowny montaż jednostek dachowych klimatyzacji,

- Wywóz materiałów z rozbiórki oraz ich utylizacja,

- Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część OPZ.

- Warunki gwarancji; minimum 60 miesięcy, przy czym bieg gwarancji liczony jest od daty sporządzenia obustronnie podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego robót, potwierdzającego prawidłową realizację umowy.

- Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy

- Osoby odpowiedzialne za koordynację wykonania przedmiotu zamówienia:

Paweł Chmielowiec, Kierownik OAG, tel; 58 3407093, e-mail: Pawel.Chmielowiec@krus.gov.pl

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zapoznania się                          z zakresem prac przez złożeniem oferty w celu oszacowania ewentualnych kosztów nie określonych w przedmiarze robót. Wizję lokalna należy przeprowadzić w Placówce Terenowej KRUS w Sztumie, 82-400 Sztum, ul. Słowackiego 1,                        w godzinach od 7:00 do 14;00 po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem Zmawiającego: Justyna Zdziennicka, Kierownik PT KRUS Sztum, e-mail: Justyna.Zdziennicka@krus.gov.pl

- Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja kosztorysowa, Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.

- Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza w celu akceptacji.

- Wykonawca oświadcza, że:

- ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

- będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

- wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje, że wszelkie materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy będą fabrycznie nowe, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do  prawidłowego wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się:

1) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

  - wyposażenia zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

  - do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową,

  - do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,  obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

  - do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych,

  - do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy,

  - do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu robót,

  - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

  - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

  - do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami.

- Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w obiekcie prace muszą być

wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym odcięciu mediów Zamawiający musi być powiadomiony, co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego pracownikom placówki.

- Wykonawca jest zobowiązany:

          - zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia remontu, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach,

          - podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych,

          - utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny  koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia  prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,

          - prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie placówki i nie  zdezorganizowały pracy, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie placówki łącznie z drogami dojazdowymi.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

- Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty  na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją, z jednoczesnym zachowaniem w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań i sprawozdań, atestów,

realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z technologii,

  - przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

  - wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

  - wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

- Na Wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do użytkowania.

- Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

- Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).

- Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami.

- WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

- WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do wiadomości wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę i na roboty.

- WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

- WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

- WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający.

- Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.

- Gdziekolwiek w OPZ przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 5 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

- Użyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 3 do umowy

nr 0400-OAG.263……..2026

# PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

      - W dniu …………….. Komisja w składzie dokonała/ nie dokonała* odbioru roboty budowlanej pn. „Remont dachu budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie”,                   ul. Słowackiego 1, 82-400 Sztum:

Wykonawca

1.  ……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko, stanowisko)

Zamawiający – przedstawiciele KRUS

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

2.    Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy:

a)  prace  zostały wykonane bez zastrzeżeń.

b)  w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności:

........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

- Inne wnioski Komisji............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4.   Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciel Wykonawcy:			Przedstawiciele Zamawiającego:

1) ......................................................	          1)...................................................

(podpis)          			                    (podpis)

2)....................................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do umowy

nr 0400-OAG.263……2026

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy pn.: „Remont dachu budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie”, ul. Słowackiego 1, 82-400 Sztum

| Lp. | Imię i nazwisko* | funkcja | od | do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne zgodne z prawdą, oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……….……., dnia ………….…….			…………………………………… (miejscowość)							     (podpis)

Załącznik nr 5 do umowy nr 0400-OAG.263…….2026

z dnia ……………………..

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem 
i wykonaniem umowy jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą                  w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy.

- Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego możliwy jest przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@krus.gov.pl lub pocztą na adres Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, to jest w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem Umowy, która została zawarta w celu realizacji powierzonych KRUS zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych w interesie publicznym, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, to jest w celu realizacji ciążącego na administratorze prawnego obowiązku archiwizowania dokumentacji, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.                              o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

- Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane identyfikacyjne (przykładowo: imię, nazwisko, stanowisko) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail);

- Źródłem Pani/Pana danych jest ………………………..(należy wpisać podmiot, z którym podpisywana jest umowa, zgodnie z komparycją Umowy głównej), od którego Administrator pozyskał je w celu zawarcia                               i realizacji umowy.

- Pani/Pana dane mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane                        w imieniu i na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz podmiotów uprawnionych 
do  tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

- Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa,                          w szczególności przepisów, o których mowa w ust. 3.

- Ma Pani/Pan prawo:

- żądać dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

- żądać sprostowania swoich danych,

- żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,

- żądać usunięcia danych osobowych, które jednak nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

- Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo 
do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- W przypadku, w którym chce Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, prosimy                       o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kasy, w sposób wskazany w ust. 2.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO